**ENOTest Quality Laboratory**



**Отчет о тестировании функционала платформы «Bumbleby.ru**

**Оглавление**

Оглавление

Информация о проекте

Команда тестировщиков

Описание процесса тестирования

Краткое описание

Расписание

Статистика по дефектам

Список новых дефектов

Список устраненных дефектов

Качество объекта тестирования

Рекомендации

Приложения

**Информация о проекте**

Основная задача – функциональное тестирование веб-приложения платформы «Bumbleby.ru». В данном отчете представлена информация про команду тестирования,

сроки, а также статистика по найденным дефектам и составленной тестовой

документации.

**Команда тестировщиков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Функционал** |
| Гриненко В. В. | Ведущий специалист | Организация и менеджмент |
| Клейменов А. В. | Младший специалист | Основной функционал |

**Описание процесса тестирования**

**Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:**

- Windows 10 Домашняя 19044.1826

- Google Chrome Версия 106.0.5216.6 (Официальная сборка), dev (64 бит)

- Версия приложения, на которой проводилось тестирование: release-1.1 https://qa.neapro.site

**Во время тестирования использовались следующие инструменты:**

DevTools, Selenium IDE, Python, MySQL

**Тестовая документация, используемая на проекте:**

Тест-кейсы.

**Краткое описание**

Версия release-1.1 https://qa.neapro.site содержит 8 дефектов, один из них критический.

**Расписание**

Сроки проведения тестирования: 30.06.2022 – 13.08.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Время на тестирование** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный** |
| Клейменов А. В. | 88 SP (1 SP = 2 часа) | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Гриненко В. В. |

**Статистика по дефектам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| 1 | FE. Отсутствует кнопка/ссылка на страницу с гайдом по платформе | Low | Open |
| 2 | FE. Отсутствует карусель курсов по платформе | Low | Open |
| 3 | FE. Отсутствует список организаций партнеров | Low | Open |
| 4 | FE. Отсутствует контактная информация организации (почта, телефон) | Low | Open |
| 5 | FE. Отсутствует ссылка на форму обратной связи | Low | Open |
| 6 | FE. Отсутствует ссылка на лицензию об образовательной деятельности | Low | Open |
| 7 | FE. Отсутствует ссылка "вопросы/ответы" | Low | Open |
| 8 | FE. Отсутствует кнопка "Регистрация" | High | Open |

**Список новых дефектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| 1 | FE. Отсутствует ссылка на лицензию об образовательной деятельности | Low | Open |
| 2 | FE. Отсутствует ссылка "вопросы/ответы" | Low | Open |
| 3 | FE. Отсутствует кнопка "Регистрация" | High | Open |

Устраненных дефектов нет

**Качество объекта тестирования**

Имеются критические дефекты. На текущий момент, приложение не может быть отдано

в релиз. Необходимы правки основного функционала. Также необходимы макеты

экрана приложения.

В результате проведения тестирования:

Total: 65

Passed: 43

Blocked: 14

Failed: 8

**Рекомендации**

Необходимо добавить кнопку «Регистрация» на главную страницу.

Также, необходимо продумать возможность использования всех полей и вкладок в личном кабинете вне зависимости от количества загруженных документов (Если определенный документ не загружен –другие поля или вкладки неактивны).

**Приложения**



